АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.11.2019 год №1688

Об утверждении муниципальной программы

городского округа Серебряные Пруды Московской области

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 21.11.2017 года № 2489 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Серебряные Пруды Московской области», Уставом городского округа Серебряные Пруды Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ

- Утвердить муниципальную программу городского округа Серебряные Пруды Московской области (Приложение).

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Межмуниципальный вестник», в официальном сетевом издании Новости Подмосковья и Московской области, доменное имя сайта в информационно-коммуникационной сети интернет: news-sp.ru, разместить на официальном сайте администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области.

- Постановление вступает в силу с 01.01.2020 г.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа – начальника территориального управления С. Н. Севостьянову.

Глава городского округа               			                          О. В. Павлихин

- Приложение к постановлению

- администрации городского округа

- Серебряные Пруды

- Московской области

от «01» ноября 2019 г. № 1688

Муниципальная программа городского округа Серебряные Пруды Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Паспорт муниципальной программы городского округа Серебряные Пруды Московской области

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа – начальник территориального управления С. Н. Севостьянова |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения; 2. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры; 3. Повышение безопасности дорожно-транспортного комплекса. |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. «Пассажирский транспорт общего пользования». 2. «Дороги Подмосковья». |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Средства бюджета Московской области | 166799,00 | 62378,00 | 71617,00 | 32804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 240479,00 | 70833,00 | 64301,00 | 46345,00 | 22850,00 | 36150,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 407278,00 | 133211,00 | 135918,00 | 79149,00 | 22850,00 | 36150,00 | 0,00 |

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утверждённая на период до 2025 года и направлена на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития городского округа Серебряные Пруды Московской области в сфере дорожно-транспортного комплекса. Городской округ Серебряные Пруды расположен на юго-востоке Московской области, в 160 км. от г. Москвы. На севере граничит с Каширским и Зарайским районами, на западе и юго-востоке с Тульской, а на востоке и юго-востоке с Рязанской областями. Площадь района 87,6 тыс. га, что составляет 6,8% территории области. Количество населенных пунктов – 82. По численности населения городской округ Серебряные Пруды является одним из малочисленных в Московской области. Численность населения района составляет 25,6 тыс. человек, в том числе сельского 15,7 тыс. человек. Административным центром является рабочий поселок Серебряные Пруды с численностью 10,0 тыс. человек. Основу транспортной инфраструктуры района составляют автомобильные дороги общего пользования местного значения протяженностью 361,79 км. Автодороги общего пользования, расположенные на территории городского округа Серебряные Пруды Московской области, подразделяются на дороги федерального значения, регионального значения, и межмуниципального значения, местного значения муниципального района и местного значения поселений. Автомобильными дорогами местного значения, подъездных к населенным пунктам городского округа Серебряные Пруды являются автомобильные дороги общего пользования в границах муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального значения. В связи с длительным сроком эксплуатации автомобильных дорог общего пользования, без проведения капитального ремонта, увеличения интенсивности движения транспорта, износа дорожного покрытия, а также вследствие погодно-климатических условий, возникла необходимость в проведении капитального ремонта с твердым типом покрытия и замены части грунтовых дорог на переходный тип покрытия. Значительная степень износа более половины автомобильных дорог сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в предыдущие годы в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств. Перевозки пассажиров, по территории городского округа Серебряные Пруды, осуществляются автомобильным транспортом, обслуживаются 10 маршрутами, протяженностью 231,4 км. Пассажирские перевозки имеют важное экономическое и социальное значение для жизнедеятельности и развития муниципального района. В связи с отдаленностью многих населенных пунктов от центра Серебряные Пруды транспортное сообщение играет первостепенное значение для жителей района. Заключение муниципальных контрактов по маршрутам регулярных перевозок выполняется по результатам открытых аукционов. На протяжении ряда лет автоперевозчиком на данных маршрутах является ГУП МО «Мострансавто». Планируемый объем перевозок пассажиров в год в среднем составит 450 тыс. чел. Ресурсным обеспечением мероприятий предусматривается частичное финансирование из средств бюджета района. Рост парка автомобильного транспорта, ухудшение состояния дорог общего пользования приводят к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий и ухудшению экологической обстановки. Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб, как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Ежегодно на улицах и автодорогах городского округа Серебряные Пруды совершается свыше 31 ДТП, в которых погибают до 8 и получают ранения около 42 человек. К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности следует отнести: массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения (управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, превышение скорости движения, выезд на полосу встречного движения и т.д.); низкий уровень подготовки водителей транспортных средств; недостаточный технический уровень дорожного хозяйства; недостаточная информированность населения о проблемах безопасности дорожного движения. Высокие темпы прироста автопарка городского округа Серебряные Пруды создают дополнительные предпосылки осложнения дорожно-транспортной обстановки. Ежегодно транспортный парк городского округа Серебряные Пруды Московской области увеличивается до 1 процента. Основной рост автопарка приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств – физических лиц. Именно эта категория участников движения сегодня определяет и в будущем будет определять порядок на дорогах. На долю этой категории водителей в настоящее время приходится более 85 процентов ДТП, совершенных по причине нарушения правил дорожного движения. Из-за нарушений правил дорожного движения пешеходами совершается около 15 процентов ДТП от общего их количества. Половина всех ДТП, совершенных по вине пешеходов, происходит при переходе ими проезжей части в неустановленном месте, многие из них по вине пешеходов, находящихся в состоянии опьянения. Недостаточно внимания уделяется подготовке специалистов из числа рабочих профессий по оказанию квалифицированных технических сервисных услуг, услуг по техническому обслуживанию, ремонту, технической помощи. Удельный вес дорожных происшествий, сопутствующим фактором в которых были неудовлетворительные дорожные условия, составляет более 25 процентов. Это высокий показатель свидетельствует о неудовлетворительном состоянии улично-дорожной сети городского округа Серебряные Пруды Московской области. Сложившаяся диспропорция между темпами развития улично-дорожной сети и темпами роста количества транспортных средств, приводит к ухудшению условий движения, ухудшению экологической обстановки, социальному дискомфорту и, как следствие, к росту аварийности. В условиях ограниченных средств на развитие улично-дорожной сети решение вопросов упорядоченного движения транспорта и пешеходов, сокращение числа дорожно-транспортных происшествий возможно только за счет оптимизации внедрения рациональных методов и применения современных технических средств и систем организации движения. Остается низким уровень оснащенности городского округа Серебряные Пруды Московской области техническими средствами организации дорожного движения. Малоэффективна существующая система обнаружения ДТП. Комплексный подход к решению проблем дорожно-транспортного комплекса городского округа Серебряные Пруды Московской области в рамках программы позволит в основном преодолеть инфраструктурные ограничения экономического роста в период реализации программы, обеспечить сбалансированное развитие транспортной системы и удовлетворить спрос на транспортные услуги. Возможны два варианта решения проблем в сфере дорожно-транспортного комплекса городского округа Серебряные Пруды Московской области. Первый вариант предусматривает развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа Серебряные Пруды Московской области как самостоятельной системы. Особенность первого варианта заключается в отсутствии координации развития инфраструктуры всех уровней на территории городского округа Серебряные Пруды Московской области. К основным рискам реализации данного варианта можно отнести неопределенность объемов частных инвестиций с возможным прекращением финансирования и неправильным выбором приоритетных направлений инвестирования. Кроме того, при отсутствии поддержки из федерального бюджета возрастают риски, обусловленные ухудшением экономической ситуации в городском округе Серебряные Пруды. Такой вариант малоэффективен, поскольку вложение средств будет осуществляться только в коммерчески эффективные инвестиционные проекты, что приведет к дальнейшему обострению проблем, связанных с несистемным развитием транспортного комплекса в городском округе Серебряные Пруды Московской области. Второй вариант решения проблем предполагает разработку мероприятий по развитию дорожно-транспортного комплекса на основе программно-целевого подхода, предусматривающего: комплексный характер решаемой проблемы, что обусловлено с одной стороны сложной структурой транспортного комплекса, объединяющего в единую систему отдельные виды транспорта, с другой стороны, его особой ролью как инфраструктурной отрасли, обеспечивающей условия для экономического роста и повышения качества жизни населения; концентрацию ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы в целом; реализацию механизмов государственной поддержки, управления и координацию действий участников программы; увязку приоритетов развития федеральных транспортных систем, транспортных систем Московской области и городского округа Серебряные Пруды. Программа представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, направленных на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития городского округа Серебряные Пруды Московской области. Реализация программы сопряжена с рядом экономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести: сокращение финансирования из бюджетов всех уровней, которое прямо влияет на возможность реализации инвестиционных проектов развития дорожно- транспортного комплекса; недостаточную гибкость, а также длительность процедур внесения изменений в федеральные целевые программы, учитывающих корректировку объемов финансирования из средств бюджетов всех уровней; несвоевременное принятие нормативных правовых актов, длительность и сложность проведения ведомственных согласований, процедур государственной экспертизы, которые будут сдерживать реализацию проектов по развитию транспортной инфраструктуры, в первую очередь в части землепользования, привлечения частных инвестиций и реализации проектов государственно-частного партнерства, развития конкурентного рынка на всех видах транспорта; несбалансированное распределение финансовых средств по мероприятиям программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами программы. Анализ преимуществ и рисков представленных вариантов решения проблемы позволяет сделать вывод о предпочтительности второго варианта с использованием программно-целевого метода, направленного на создание условий для формирования современного дорожно-транспортного комплекса городского округа Серебряные Пруды Московской области. Описание цели муниципальной программы Программа разработана с учетом приоритетных направлений экономического и социального развития городского округа Серебряные Пруды Московской области, а также в соответствии с основными направлениями стратегического развития Российской Федерации, определенными в Посланиях Президента Российской Федерации к Федеральному Собранию Российской Федерации, Бюджетных посланиях Президента Российской Федерации, Указах Президента Российской Федерации, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р), Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года (утверждены Председателем Правительства Российской Федерации 31 января 2013 года), Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. N 1734-р). Цели Программы достигаются посредством реализации основных направлений градостроительного развития городского округа Серебряные Пруды Московской области, разработанных в рамках Генерального плана развития городского округа Московской области. Цели Программы отражают конечные планируемые результаты решения транспортных проблем социально-экономического развития городского округа Серебряные Пруды Московской области на период до 2024 года. Достижение целей обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач подпрограмм Программы или осуществления муниципальных функций. Цель 1 – развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры. Достижение данной цели обеспечивается путем решения задачи по улучшению параметров транспортной инфраструктуры, обеспечению развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог городского округа Серебряные Пруды Московской области. Задачи по улучшению параметров транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог, обеспечению развития и устойчивого функционированию сети автомобильных дорог городского округа Серебряные Пруды Московской области решаются в рамах подпрограммы “Дороги Подмосковья”. Особое внимание будет уделено развитию сети автомобильных дорог местного значения городского округа Серебряные Пруды Московской области, обеспечению нормативного состояния автомобильных дорог регионального значения, обеспечению сельских населенных пунктов круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог городского округа Серебряные Пруды Московской области. Цель 2 – повышение безопасности дорожно-транспортного комплекса. Задача по обеспечению безопасности дорожного движения решается в рамках подпрограммы “Безопасность дорожного движения и организация перевозок пассажиров по маршрутам регулируемых перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки “ предусматривает комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасного поведения на дорогах и улицах, совершенствование системы маршрутного ориентирования водителей, повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети. Цель 3 – обеспечение транспортного обслуживания населения пассажирским транспортом общего пользования. Цель по обеспечению транспортными услугами населения обеспечивается реализацией мероприятий по проведению аукциона с последующим заключением муниципального контракта на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулируемых перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки на территории муниципального района. - Перечень подпрограмм и краткое их описание Программа включает в себя три подпрограммы: Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования»; Подпрограмма II «Дороги Подмосковья»; При формировании программы заложены принципы максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов. Подпрограммы будут реализованы в установленной сфере деятельности уполномоченных органов государственной власти (Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, Управление делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области, Министерство образования Московской области, Министерство имущественных отношений Московской области), в рамках установленных полномочий администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области. Подпрограммы являются взаимонезависимыми – выполнение мероприятий одной подпрограммы не зависит от выполнения мероприятий другой подпрограммы. Последовательность решения задач и выполнения мероприятий подпрограмм определяется куратором муниципальной программы. Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования» предусматривает формирование системы непрерывного обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах и улицах, совершенствование системы маршрутного ориентирования водителей, повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети. Организация транспортного обслуживания населения, развитие объектов транспортной инфраструктуры. Создание условий для функционирования транспорта общего пользования; Подпрограмма II «Дороги Подмосковья» предусматривает решение задач по обеспечению нормативного состояния автомобильных дорог, развитию сети автомобильных дорог регионального значения и обеспечению сельских населенных пунктов круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог в рамках установленных полномочий администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области; Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования» и Подпрограмма II «Дороги Подмосковья» предусматривает формирование системы непрерывного обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах и улицах, совершенствование системы маршрутного ориентирования водителей, повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети. Организация транспортного обслуживания населения, развитие объектов транспортной инфраструктуры. Создание условий для функционирования транспорта общего пользования. Представленная структура программы позволяет сконцентрировать ресурсы на приоритетных задачах и существенно упростить процедуры мониторинга, актуализации и корректировки программы, повысить эффективность управления её реализацией. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления - «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров» - Мероприятие направлено на выполнение работ связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки на территории городского округа Серебряные Пруды Московской области. - «Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения» - Мероприятие предполагает удовлетворение растущих потребностей населения по передвижению, преодоление дефицита транспортных мощностей, высокую пропускную способность и техническую оснащенность транспортной инфраструктуры, преодоление транспортных ограничений на развитие существующих и освоение новых территорий, а также повышение ценовой доступности социально значимых услуг транспорта. - «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» - Мероприятие направлено на улучшение качества дорог в городском округе Серебряные Пруды. Последовательное выполнение позволит повысить количество дорог, приведенных в нормативное состояние, улучшить транспортную доступность к населенным пунктам городского округа Серебряные Пруды, а так же удовлетворить потребности населения в круглогодичном подъезде к месту своего проживания. Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Серебряные Пруды Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» № п/п; Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы); Тип показателя; Единица измерения; Базовое значение показателя на начало реализации программы; Планируемое значение по годам реализации; Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы. 2020 год; 2021 год; 2022 год; 2023 год; 2024 год; 2025 год. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. 1; Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования». 1.1; Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года; Отраслевой показатель (показатель госпрограммы); Процент; 90; 90; 90; 90; 90; 90; 90; 1. 1.2; Соблюдение расписания на автобусных маршрутах; Рейтинг-50; Процент; 95; 95; 95; 95; 95; 95; 95; 1. 2; Подпрограмма «Дороги Подмосковья». 2.1; Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (при наличии объектов в программе); Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) Соглашение с ФОИВ; км / пог.м.; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1. 2.2; Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года); Отраслевой показатель (показатель госпрограммы); км/тыс.кв.м; Указать; Указать; Указать (при необходимости); Указать (при необходимости); Указать (при необходимости); Указать (при необходимости); Указать (при необходимости); 1. 2.3; ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. населения; Рейтинг-50; чел./100 тыс. населения; 8,4; 8,4; 8,4; 8,4; 8,4; 8,4; 8,4; 1. 2.4; Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года); Отраслевой показатель (показатель госпрограммы); м/места; 25; 25; 25; 25; 25; 25; 2; 1.

- Методика расчёта значений планируемых показателей эффективности реализации программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» |  |  |  |  |
| 1 | Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | Процент | Показатель равен отношению количества пассажиров, оплативших свой проезд посредством безналичных расчетов, к общему количеству платных пассажиров, умноженному на 100 процентов | По результатам ведомственных отчетов | Указать |
| 2 | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Процент | Показатель рассчитывается по городским округам и муниципальным районам Московской области по формуле: Ср = Рдв * 100% Ср – процент соблюдения расписания на муниципальных маршрутах.* Рдв (регулярность движения) – отношение фактического количества пройденных регулярных отметок (остановок) к плановому количеству отметок (остановок). | Региональная навигационно-информационная система Московской области | Указать |
| 3 | Подпрограмма «Дороги Подмосковья» |  |  |  |  |
| 1 | Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (при наличии объектов в программе) | км / пог.м. | Определяется исходя из планов на соответствующий год строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения | Проектно-сметная документация по объектам, входящим в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год | Указать |
| 2 | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года) | км/тыс.кв.м | Определяется исходя из планов на соответствующий год ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог местного | Проектно-сметная документация по объектам, входящим в план ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год | Указать |
| 3 | ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. населения | чел./100 тыс. населения | Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, содержащихся как в подпрограмме "Безопасность дорожного движения", так и в государственных программах Московской области, планах федеральных органов исполнительной власти | Статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации | Указать |
| 4 | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года) | м/места | Значение показателя определяется прямым счетом в виде количества машино-мест, запланированных к созданию на улично-дорожной местного значения в очередном году | Показатель характеризует количество создаваемых парковочных мест на улично-дорожной сети местного значения на территории муниципального образования Московской области за отчетный период | Указать |

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы

Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограмм осуществляется в соответствие  с Порядком разработки и реализации муниципальных программ  городского округа Серебряные Пруды Московской области.

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области. Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы и обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение мероприятий муниципальной программы.

Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

3) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт».

4) готовит и представляет муниципальному заказчику и координатору программы отчет о реализации мероприятий.

Муниципальный заказчик программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Московской области, средств бюджета городского округа Серебряные Пруды Московской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы.

9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы формируют в подсистеме ГАСУ МО и предоставляет в Управление экономики и инвестиций администрации городского округа:

1) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной программы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

2) Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования.

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета Московской области, средств бюджета городского округа и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Приложение № 1

к муниципальной программе городского округа Серебряные Пруды Московской области

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Паспорт подпрограммы 1

«Пассажирский транспорт общего пользования»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого |
|  | «Пассажирский транспорт общего пользования» | Всего: в том числе: | 21287,00 | 21233,00 | 21233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63753,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 21074,00 | 21021,00 | 21021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63116,00 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета городского округа | 213,00 | 212,00 | 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,00 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Характеристика проблем решаемых посредством мероприятий

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» направлена на повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования, в том числе путем обновления парка транспорта общего пользования на условиях государственной поддержки.

Приложение № 1

к подпрограмме 1

Перечень мероприятий подпрограммы I

«Пассажирский транспорт общего пользования»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» |  | ИТОГО | 21842,00 | 63753,00 | 21287,00 | 21233,00 | 21233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды (отдел архитектуры, строительства, дорожного хозяйства и транспорта) | Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров |
|  | Основное мероприятие 1. «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров» | 2020-2025 годы | Итого | 21842,00 | 63753,00 | 21287,00 | 21233,00 | 21233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 21624,00 | 63116,00 | 21074,00 | 21021,00 | 21021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 218,00 | 637,00 | 213,00 | 212,00 | 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Мероприятие 1 «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров» | 2020-2025 годы | Итого | 21842,00 | 63753,00 | 21287,00 | 21233,00 | 21233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды (отдел архитектуры, строительства, дорожного хозяйства и транспорта) | «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 21624,00 | 63116,00 | 21074,00 | 21021,00 | 21021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 218,00 | 637,00 | 213,00 | 212,00 | 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

- Приложение № 2 к муниципальной программе городского округа Серебряные Пруды Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Паспорт подпрограммы II «Дороги Подмосковья»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого |
|  | «Дороги Подмосковья» | Всего: в том числе: | 75233,00 | 57926,00 | 42012,00 | 19350,00 | 32650,00 | 0,00 | 227171,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 41304,00 | 50596,00 | 11783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103683,00 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета городского округа | 70620,00 | 64089,00 | 46133,00 | 22850,00 | 36150,00 | 0,00 | 239842,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Характеристика проблем решаемых посредством мероприятий

Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» предусматривает решение задач по обеспечению нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, развитию сети автомобильных дорог местного значения и обеспечению сельских населенных пунктов круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области.

Основными направлениями развития сети автомобильных дорог на территории городского округа Серебряные Пруды являются:

- строительство и реконструкция автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения;

- ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения;

Финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства осуществляется за счет средств Дорожного фонда Московской области и средств бюджета городского округа. Реализация мероприятий подпрограммы «Дороги Подмосковья» (далее - подпрограмма) по капитальному ремонту, ремонту и строительству автомобильных дорог общего пользования позволит увеличить к 2025 году протяженность отремонтированных автомобильных дорог городского округа Серебряные Пруды Московской области в 1,2 раза, поддерживать долю дорог, соответствующих нормативным требованиям.

Решение задачи обеспечивается реализацией мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог, включая объекты дорожного хозяйства.

Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет средств бюджета городского округа. Объемы реализации мероприятий могут уточняться в соответствии с законами Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год, о Дорожном фонде Московской области, федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и постановлением Правительства Московской области от 27.12.2011 № 1639/52 "Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской области".

Предусматривается строительство, капитальный ремонт, ремонт 49426,5 м² (в 2017 49265,64 м²) автомобильных дорог городского округа Серебряные Пруды. К 2024 году протяженность автомобильных дорог городского округа Серебряные Пруды с твердым покрытием составит 250 километров.

Основные мероприятия по созданию условий для реализации подпрограммы «Дороги Подмосковья» включают следующие мероприятия: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан; Содержание объектов дорожного хозяйства, в том числе ливневых канализаций; Ремонтные работы объектов дорожного хозяйства; Паспортизация и оформление прав собственности объектов дорожного хозяйства; Проектирование, строительство (строительство) автомобильных дорог общего пользования и объектов дорожного хозяйства местного значения;  Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения; Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест);

Основу по созданию условий для реализации подпрограммы 1 "Дороги Подмосковья" исполняет в рамках своих полномочий администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области.

Цели подпрограммы:

Цель 1 - Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, в том числе улично-дорожной сети и дворовых территорий городского округа Серебряные Пруды Московской области - При реализации указанной цели планируется проведение работ по ремонту и реконструкции автомобильных дорог, в рамках муниципальных контрактов, в том числе заключаемых на один финансовый год.

Цель 2 - Увеличение срока службы дорожных покрытий - Подпрограммой предусматривается финансирование выполненных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Задачи подпрограммы:

Основное мероприятие 1 - Обеспечение текущего и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения;

Основное мероприятие 2 -  Обеспечение строительства дорог общего пользования местного значения;

Основное мероприятие 3 - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

Основное мероприятие 4 – Проведение работ по обеспечению безопасности на дорогах общего пользования местного значения.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии с Перечнем мероприятий муниципальной подпрограммы городского округа Серебряные Пруды Московской области «Дороги Подмосковья» по следующим направлениям:

- Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;

- Содержание объектов дорожного хозяйства, в том числе ливневых канализаций;

- Ремонтные работы объектов дорожного хозяйства;

- Паспортизация и оформление прав собственности объектов дорожного хозяйства;

- Проектирование, строительство (строительство) автомобильных дорог общего пользования и объектов дорожного хозяйства местного значения;

- Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения;

- Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест).

Выполнение программных мероприятий позволит организовать управление дорогами, находящимися на территории городского округа Серебряные Пруды Московской области для поддержания соответствующего состояния, в рамках полномочий администрации.

Приложение №1

к подпрограмме 2

Перечень мероприятий подпрограммы II «Дороги Подмосковья»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |
| II | Подпрограмма «Дороги Подмосковья» |  | Итого | 0,00 | 343525,00 | 111924,00 | 114685,00 | 57916,00 | 22850,00 | 36150,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» | 01.01.2020- 31.12.2024 | Итого: | 0,00 | 343525,00 | 111924,00 | 114685,00 | 57916,00 | 22850,00 | 36150,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 103683,00 | 41304,00 | 50596,00 | 11783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 239842,00 | 70620,00 | 64089,00 | 46133,00 | 22850,00 | 36150,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | Мероприятие 1. "Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 109247,00 | 43584,00 | 53259,00 | 12404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 103683,00 | 41304,00 | 50596,00 | 11783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 5564,00 | 2280,00 | 2663,00 | 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения р.п. Серебряные Пруды, ПТУ (пер. Петра Романова участок 2) | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 1525,51 | 1525,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения р.п. Серебряные Пруды, ПТУ (пер. Петра Романова участок 2) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 1449,23 | 1449,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 76,28 | 76,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 1.2. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения р.п. Серебряные Пруды, от ул. Школьная до ул. 50 лет ВЛКСМ | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 1300,00 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения р.п. Серебряные Пруды, от ул. Школьная до ул. 50 лет ВЛКСМ |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 1235,00 | 1235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 1.3. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения р.п. Серебряные Пруды, от ул. Первомайская к МКД №9 | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 2514,14 | 2514,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения р.п. Серебряные Пруды, от ул. Первомайская к МКД №9 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 2388,43 | 2388,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 125,71 | 125,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 1.4. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Шеметово от съезда до 6 дома | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Шеметово от съезда до 6 дома |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 2850,00 | 2850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5. | Мероприятие 1.5. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пос. Успенский, ул. Советская, ул. Трудовая | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 7300,00 | 7300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пос. Успенский, ул. Советская, ул. Трудовая |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 6935,00 | 6935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.6. | Мероприятие 1.6. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Красновские Выселки | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Красновские Выселки |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 3800,00 | 3800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.7. | Мероприятие 1.7. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Коровино (Участки 1,4,6,9) | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 6648,63 | 6648,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Коровино (Участки 1,4,6,9) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 6316,20 | 6316,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 332,43 | 332,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.8. | Мероприятие 1.8. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Узуново, мкр. Южный (стоянка) | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Узуново, мкр. Южный (стоянка) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.9. | Мероприятие 1.9. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Узуново, ул. Юбилейная | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Узуново, ул. Юбилейная |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 3800,00 | 3800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.10. | Мероприятие 1.10. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Узуново, мкр. Школьный | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 3622,60 | 3622,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Узуново, мкр. Школьный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 3441,47 | 3441,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 181,13 | 181,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.11. | Мероприятие 1.11. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пос. Новоклемово - д. Ливадия | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 5466,16 | 5466,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пос. Новоклемово - д. Ливадия |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 5092,06 | 5092,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 374,10 | 374,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.12. | Мероприятие 1.12. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Петрово (к очистным сооружениям) | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 3206,96 | 3206,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Петрово (к очистным сооружениям) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 3046,61 | 3046,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 160,35 | 160,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Мероприятие 2. «Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 164820,00 | 49482,00 | 48776,00 | 32862,00 | 10200,00 | 23500,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 164820,00 | 49482,00 | 48776,00 | 32862,00 | 10200,00 | 23500,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения р.п Серебряные Пруды, пер. П. Романова, д. 75, до "святого колодца" | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 903,00 | 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения р.п Серебряные Пруды, пер. П. Романова, д. 75, до "святого колодца" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 903,00 | 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2.2. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения р.п. Серебряные Пруды, ул. С. Фиросова, д. 17, д. 160 | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 1227,21 | 1227,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения р.п. Серебряные Пруды, ул. С. Фиросова, д. 17, д.160 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1227,21 | 1227,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 2.3 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения р.п. Серебряные Пруды, мкр. Западный от МКД 35 до ул. Ленина | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 304,90 | 304,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения р.п. Серебряные Пруды, мкр. Западный от МКД 35 до ул. Ленина |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 304,90 | 304,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.4 | Мероприятие 2.4. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения р.п. Серебряные Пруды, мкр. Юбилейный, МКД №3 | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 947,50 | 947,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения р.п. Серебряные Пруды, мкр. Юбилейный, МКД №3 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 947,50 | 947,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.5 | Мероприятие 2.5. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения р.п. Серебряные Пруды, ул. Ильи Садофьева | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 57,52 | 57,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения р.п. Серебряные Пруды, ул. Ильи Садофьева |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 57,52 | 57,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.6 | Мероприятие 2.6. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения р.п. Серебряные Пруды, мкр. Северный (объездная, уч. 1, уч. 2) | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 4511,35 | 4511,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения р.п. Серебряные Пруды, мкр. Северный (объездная, уч. 1, уч. 2) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 4511,35 | 4511,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.7 | Мероприятие 2.7. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Красное | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 1584,00 | 1584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Красное |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1584,00 | 1584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.8 | Мероприятие 2.8 Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Семенково | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 1632,60 | 1632,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Семенково |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1632,60 | 1632,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.9 | Мероприятие 2.9. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Благодать (второй проезд - уч. 2) | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 2638,40 | 2638,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Благодать (второй проезд - уч. 2) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 2638,40 | 2638,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.10 | Мероприятие 2.10. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Якимовка от д.26 до д.42 | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Якимовка от д.26 до д.42 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.11 | Мероприятие 2.11. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Б. Рогатово от д.25 до д.40 | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 1350,00 | 1350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Б. Рогатово от д.25 до д.40 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1350,00 | 1350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.12 | Мероприятие 2.12 Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Клинское | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 1620,00 | 1620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Клинское |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1620,00 | 1620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.13 | Мероприятие 2.13. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Аннино | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Аннино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.14 | Мероприятие 2.14. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Куньи Выселки | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 1350,00 | 1350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Куньи Выселки |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1350,00 | 1350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.15 | Мероприятие 2.15. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пос. Успенский, ул. Заводская от 6 до 18 | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 486,00 | 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пос. Успенский, ул. Заводская от 6 до 18 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 486,00 | 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.16 | Мероприятие 2.16. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пос. Успенский, ул. Набережная | 01.01.2019-31.12.2019 | Итого: | 0,00 | 405,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пос. Успенский, ул. Набережная |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 405,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.17 | Мероприятие 2.17. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пос. Успенский, ул. Советская (до пруда) | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 715,50 | 715,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пос. Успенский, ул. Советская (до пруда) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 715,50 | 715,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.18 | Мероприятие 2.18. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Серково первый поворот на лево, ул. Дачная, ул. Речная, д. 71 | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 3078,00 | 3078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Серково первый поворот на лево, ул. Дачная, ул. Речная, д. 71 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 3078,00 | 3078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.19 | Мероприятие 2.19 Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Красновские Выселки, ул. Центральная - ул. Школьная | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 1355,00 | 1355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Красновские Выселки, ул. Центральная - ул. Школьная |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1355,00 | 1355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.20 | Мероприятие 2.20. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Митякино внизу за кладбищем | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 1620,00 | 1620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Митякино внизу за кладбищем |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1620,00 | 1620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.21. | Мероприятие 2.21. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Узуново, мкр. Школьный | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 172,50 | 172,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Узуново, мкр. Школьный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 172,50 | 172,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.22 | Мероприятие 2.22 Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Глубокое, мкр. Новый | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 2926,00 | 2926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Ремонт автомобильной дороги с. Глубокое, мкр. Новый |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 2926,00 | 2926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.23 | Мероприятие 2.23. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Крутое | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 2080,00 | 2080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Крутое |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 2080,00 | 2080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.24 | Мероприятие 2.24. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пос. Новоклемово | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 1957,50 | 1957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пос.Новоклемово |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1957,50 | 1957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.25 | Мероприятие 2.25. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Новомойгоры | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 1995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Новомойгоры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.26 | Мероприятие 2.26. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Никольское | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 2475,00 | 2475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Никольское |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 2475,00 | 2475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.27 | Мероприятие 2.27. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Барыково | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 1539,02 | 1539,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Барыково |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1539,02 | 1539,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.28 | Мероприятие 2.28. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Узуново | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Узуново |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.29 | Мероприятие 2.29. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Есипово | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 1300,00 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Есипово |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1300,00 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.30 | Мероприятие 2.30. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Толстые | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 2500,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Толстые |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 2500,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.31 | Мероприятие 2.31. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Бокша | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 2040,00 | 2040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Васильевское |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 2040,00 | 2040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.32 | Мероприятие 2.32. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Колеймино | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 1050,00 | 1050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Колеймино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1050,00 | 1050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.33 | Мероприятие 2.33. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Мягкое от д. 11 до д.33 | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 336,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Мягкое от д. 11 до д.33 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 336,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.34 | Мероприятие 2.34. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Крутое д. 7 - д. 19, д. 33 - д. 41 | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 366,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Крутое д. 7 - д. 19, д. 33 - д. 41 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 366,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.35 | Мероприятие 2.35. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Узуново, мкр. Южный от д. 17 | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 114,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Узуново, мкр. Южный от д. 17 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 114,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.36 | Мероприятие 2.36. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Мочилы, ул. Южная | 01.01.2021-31.12.2021 | Итого: | 0,00 | 895,40 | 0,00 | 895,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Мочилы, ул. Южная |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 895,40 | 0,00 | 895,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.37 | Мероприятие 2.37. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Глубокое | 01.01.2021-31.12.2021 | Итого: | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Глубокое |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.38 | Мероприятие 2.38. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Узуново, мкр. Северный | 01.01.2021-31.12.2021 | Итого: | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Узуново, мкр. Северный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.39 | Мероприятие 2.39. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пос. Дмитриевский (до дома - интерната "Надежда") | 01.01.2021-31.12.2021 | Итого: | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пос. Дмитриевский (до дома - интерната "Надежда") |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.40 | Мероприятие 2.40. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пос. Дмитриевский д. 1 - д. 8, д. 2-д. 9 | 01.01.2021-31.12.2021 | Итого: | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пос. Дмитриевский д. 1 - д. 8, д. 2-д. 9 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.41 | Мероприятие 2.41. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пос. Успенский, ул. Луговая, д. 2 | 01.01.2021-31.12.2021 | Итого: | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пос. Успенский, ул. Луговая, д. 2 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.42 | Мероприятие 2.42. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пос. Успенский, ул. Садовая, д. 2 - д. 4 | 01.01.2021-31.12.2021 | Итого: | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пос. Успенский, ул. Садовая, д. 2 - д. 4 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.43 | Мероприятие 2.43. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Мягкое (перед ж/д мостом) | 01.01.2021-31.12.2021 | Итого: | 0,00 | 4253,40 | 0,00 | 4253,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Мягкое (перед ж/д мостом) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 4253,40 | 0,00 | 4253,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.44 | Мероприятие 2.44. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Верхняя Пурловка | 01.01.2021-31.12.2021 | Итого: | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Верхняя Пурловка |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.45 | Мероприятие 2.45. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Боршово, мкр. Лесной | 01.01.2021-31.12.2021 | Итого: | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Боршово, мкр. Лесной |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.46 | Мероприятие 2.46. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Клемово от дома культуры | 01.01.2021-31.12.2021 | Итого: | 0,00 | 1081,00 | 0,00 | 1081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Клемово от дома культуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1081,00 | 0,00 | 1081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.47 | Мероприятие 2.47. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Подхожее, ул. Мира | 01.01.2021-31.12.2021 | Итого: | 0,00 | 1750,00 | 0,00 | 1750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Подхожее, ул. Мира |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1750,00 | 0,00 | 1750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.48 | Мероприятие 2.48. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Яблонево | 01.01.2021-31.12.2021 | Итого: | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Яблонево |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.49 | Мероприятие 2.49. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Крутовец | 01.01.2021-31.12.2021 | Итого: | 0,00 | 1750,00 | 0,00 | 1750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Крутовец |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1750,00 | 0,00 | 1750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.50 | Мероприятие 2.50. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Красное (участок 2) | 01.01.2021-31.12.2021 | Итого: | 0,00 | 1750,00 | 0,00 | 1750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Красное (участок 2) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1750,00 | 0,00 | 1750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.51 | Мероприятие 2.51. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Дудино (многодетные) | 01.01.2021-31.12.2021 | Итого: | 0,00 | 2956,20 | 0,00 | 2956,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Дудино (многодетные) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 2956,20 | 0,00 | 2956,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.52 | Мероприятие 2.52. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения р.п. Серебряные Пруды, мкр. Тополя | 01.01.2021-31.12.2021 | Итого: | 0,00 | 2948,00 | 0,00 | 2948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения р.п. Серебряные Пруды, мкр. Тополя |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 2948,00 | 0,00 | 2948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.53 | Мероприятие 2.53. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Скородня | 01.01.2021-31.12.2021 | Итого: | 0,00 | 3692,00 | 0,00 | 3692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Скородня |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 3692,00 | 0,00 | 3692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.54 | Мероприятие 2.54. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Крытово | 01.01.2021-31.12.2021 | Итого: | 0,00 | 3450,00 | 0,00 | 3450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Крытово |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 3450,00 | 0,00 | 3450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.55 | Мероприятие 2.55. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения р.п. Серебряные Пруды, пер. Петра Романова | 01.01.2021-31.12.2021 | Итого: | 0,00 | 3450,00 | 0,00 | 3450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения р.п. Серебряные Пруды, пер. Петра Романова |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 3450,00 | 0,00 | 3450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.56 | Мероприятие 2.56. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Крутое, мкр. Молодежный | 01.01.2021-31.12.2021 | Итого: | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Крутое, мкр. Молодежный |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.57 | Мероприятие 2.57. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Глубокое, мкр. Новый | 01.01.2021-31.12.2021 | Итого: | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Глубокое, мкр. Новый |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.58 | Мероприятие 2.58. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Есипово, д. 45, д.47, д. 49, д. 30 до д. 71 | 01.01.2021-31.12.2021 | Итого: | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Есипово, д. 45, д.47, д. 49, д. 30 до д. 71 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.59 | Мероприятие 2.59. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения р. п. Серебряные Пруды, пер. П. Романова | 01.01.2022-31.12.2022 | Итого: | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения р.п. Серебряные Пруды, пер. П. Романова |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.60 | Мероприятие 2.60. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения р.п.Серебряные Пруды, ул. Набережная | 01.01.2022-31.12.2022 | Итого: | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения р.п.Серебряные Пруды, ул. Набережная |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.61 | Мероприятие 2.61. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пос. Успенский, ул. Луговая | 01.01.2022-31.12.2022 | Итого: | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пос. Успенский, ул. Луговая |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.62 | Мероприятие 2.62. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения р.п.Серебряные Пруды, ул. Свободная, уч. 1, уч. 2 | 01.01.2022-31.12.2022 | Итого: | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения р.п.Серебряные Пруды, ул. Свободная, уч. 1, уч. 2 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.63 | Мероприятие 2.63. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Верхняя Пурловка по дереве | 01.01.2022-31.12.2022 | Итого: | 0,00 | 2700,00 | 0,00 | 0,00 | 2700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Верхняя Пурловка по дереве |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 2700,00 | 0,00 | 0,00 | 2700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.64 | Мероприятие 2.64. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Барыково, д. 53 | 01.01.2022-31.12.2022 | Итого: | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Барыково, д. 53 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.65 | Мероприятие 2.65. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Новомойгоры | 01.01.2022-31.12.2022 | Итого: | 0,00 | 3562,00 | 0,00 | 0,00 | 3562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Новомойгоры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 3562,00 | 0,00 | 0,00 | 3562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.66 | Мероприятие 2.66. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Курбатово | 01.01.2022-31.12.2022 | Итого: | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Курбатово |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.67 | Мероприятие 2.67. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Лишняги | 01.01.2022-31.12.2022 | Итого: | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Лишняги |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.68 | Мероприятие 2.68. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Кормовое | 01.01.2022-31.12.2022 | Итого: | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Кормовое |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.69 | Мероприятие 2.69 Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Беззубово | 01.01.2022-31.12.2022 | Итого: | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Беззубово |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.70 | Мероприятие 2.70. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Растрехаевка | 01.01.2022-31.12.2022 | Итого: | 0,00 | 1700,00 | 0,00 | 0,00 | 1700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Растрехаевка |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1700,00 | 0,00 | 0,00 | 1700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.71 | Мероприятие 2.71. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения р.п. Серебряные Пруды, ул. Коммунальная | 01.01.2022-31.12.2022 | Итого: | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения р.п. Серебряные Пруды, ул. Коммунальная |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.72 | Мероприятие 2.72. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Большое Орехово | 01.01.2022-31.12.2022 | Итого: | 0,00 | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Большое Орехово |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.73 | Мероприятие 2.73 Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Новоселки (по деревне) | 01.01.2022-31.12.2022 | Итого: | 0,00 | 2800,00 | 0,00 | 0,00 | 2800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Новоселки (по деревне) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 2800,00 | 0,00 | 0,00 | 2800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.74 | Мероприятие 2.74. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Боршово (по деревне) | 01.01.2022-31.12.2022 | Итого: | 0,00 | 1900,00 | 0,00 | 0,00 | 1900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Боршово (по деревне) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1900,00 | 0,00 | 0,00 | 1900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.75 | Мероприятие 2.75. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Узуново, ул. Советская, д. 53- д. 81 | 01.01.2022-31.12.2022 | Итого: | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Новоселки (по деревне) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.76 | Мероприятие 2.76. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Яковлевское | 01.01.2022-31.12.2022 | Итого: | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Новоселки (по деревне) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.77 | Мероприятие 2.77. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Лошатовка | 01.01.2023-31.12.2023 | Итого: | 0,00 | 1700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1700,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Лошатовка |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1700,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.78 | Мероприятие 2.78. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения р.п. Серебряные Пруды, ул. Восточная (новая застройка) | 01.01.2023-31.12.2023 | Итого: | 0,00 | 2300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2300,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Лошатовка |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 2300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.79 | Мероприятие 2.79. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Петровские Выселки от д. 1 до д. 43 | 01.01.2023-31.12.2023 | Итого: | 0,00 | 3100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3100,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Петровские Выселки от д. 1 до д. 43 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 3100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.80 | Мероприятие 2.80. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Никольское, уч. 2 | 01.01.2023-31.12.2023 | Итого: | 0,00 | 3100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3100,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Никольское, уч. 2 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 3100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.81 | Мероприятие 2.81. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Должиково, уч. 1 | 01.01.2024-31.12.2024 | Итого: | 0,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Должиково, уч. 1 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.82 | Мероприятие 2.82. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Петрово | 01.01.2024-31.12.2024 | Итого: | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Должиково, уч. 1 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.83 | Мероприятие 2.83. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Узуново (к дачным участкам) | 01.01.2024-31.12.2024 | Итого: | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Узуново (к дачным участкам) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.84 | Мероприятие 2.84. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Филино | 01.01.2024-31.12.2024 | Итого: | 0,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Филино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.85 | Мероприятие 2.85. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Бокша (верхние участки) | 01.01.2024-31.12.2024 | Итого: | 0,00 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Бокша (верхние участки) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.86 | Мероприятие 2.86. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Косяево | 01.01.2025-31.12.2025 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Бокша (верхние участки) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.87 | Мероприятие 2.87. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения р. п. Серебряные Пруды, ул. Набережная | 01.01.2025-31.12.2025 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения р. п. Серебряные Пруды, ул. Набережная |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.88 | Мероприятие 2.88. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Старомойгоры | 01.01.2025-31.12.2025 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Старомойгоры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.89 | Мероприятие 2.89. Строительный контроль за проведением текущего ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | 01.01.2025-31.12.2025 | Итого: | 0,00 | 1235,00 | 1235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Строительный контроль за проведением текущего ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1235,00 | 1235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Мероприятие 3. «Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан» | 01.01.2020-31.12.2025 | Итого: | 0,00 | 2832,00 | 2832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 2832,00 | 2832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 3.1 Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от д. Митякино до СНТ «Прилучье», «Прилучье 1», «Гришино» | 01.01.2020-31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 2832,00 | 2832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от д. Митякино до СНТ «Прилучье», «Прилучье 1», «Гришино» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 2832,00 | 2832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | Мероприятие 4. «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа» | 01.01.2020-31.12.2025 | Итого: | 0,00 | 57580,00 | 13580,00 | 11000,00 | 11000,00 | 11000,00 | 11000,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 57580,00 | 13580,00 | 11000,00 | 11000,00 | 11000,00 | 11000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 4.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в зимний и летний периоды» | 01.01.2020-31.12.2025 | Итого: | 0,00 | 30500,00 | 6500,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в зимний и летний периоды |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 30500,00 | 6500,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2 | Мероприятие 4.2. Восстановление профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения | 01.01.2020-31.12.2025 | Итого: | 0,00 | 7500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Восстановление профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 7500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.3 | Мероприятие 4.3 Устранение повреждений дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 01.01.2020 – 31.12.2025 | Итого: | 0,00 | 16000,00 | 4000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Устранение повреждений дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 16000,00 | 4000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.4 | Мероприятие 4.4 Ремонт тротуара в д. Дмитриевка | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Ремонт тротуара в д. Дмитриевка |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.5 | Мероприятие 4.5. «Капитальный ремонт тротуара в с. Подхожее» | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Капитальный ремонт тротуара в с. Подхожее |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.6 | Мероприятие 4.6. Оформление прав собственности объектов дорожного хозяйства | 01.01.2020 – 31.12.2025 | Итого: | 0,00 | 3500,00 | 1500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Оформление прав собственности объектов дорожного хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 3500,00 | 1500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | Мероприятие 5 Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 01.01.2020 – 31.12.2025 | Итого: | 0,00 | 9046,00 | 2446,00 | 1650,00 | 1650,00 | 1650,00 | 1650,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 9046,00 | 2446,00 | 1650,00 | 1650,00 | 1650,00 | 1650,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.1 | Мероприятие 5.1. Нанесение разметки | 01.01.2020 – 31.12.2025 | Итого: | 0,00 | 3000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 3000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.2 | Мероприятие 5.2. Приобретение дорожных знаков | 01.01.2020 – 31.12.2025 | Итого: | 0,00 | 3300,00 | 900,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Приобретение дорожных знаков |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 3300,00 | 900,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.3 | Мероприятие 5.3. Приобретение и установка искусственных дорожных неровностей и металлических барьерных ограждений | 01.01.2020 – 31.12.2025 | Итого: | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Приобретение и установка искусственных дорожных неровностей и металлических барьерных ограждений |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

| 5.4 | Мероприятие 5.4. Регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения в СМИ | 01.01.2020 – 31.12.2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды | Регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения в СМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.5 | Мероприятие 5.5. Формирование общественного мнения, проведение информационно-разъяснительной работы, приобретение целевой литературы, печатной продукции по пропаганде и обучению БДД | 01.01.2020 – 31.12.2024 | Итого | 14,00 | 74,00 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды | Формирование общественного мнения, проведение информационно-разъяснительной работы, приобретение целевой литературы, печатной продукции по пропаганде и обучению БДД |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 14,00 | 74,00 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.6 | Мероприятие 5.6. Приобретение и размещение социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения на улицах и автодорогах городского округа | 01.01.2020 – 31.12.2024 | Итого | 35,00 | 99,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | Отдел культуры и делам молодежи | Приобретение и размещение социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения на улицах и автодорогах городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 35,00 | 99,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.7 | Мероприятие 5.7. Приобретение видеоматериалов по профилактике БДД | 01.01.2020 – 31.12.2024 | Итого | 11,00 | 55,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | Управление по образованию | Приобретение видеоматериалов по профилактике БДД |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 11,00 | 55,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.8 | Мероприятие 5.8. Приобретение велотранспорта для команд ЮИД общеобразовательных школ | 01.01.2020 – 31.12.2024 | Итого | 13,00 | 73,00 | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | Управление по образованию | Приобретение велотранспорта для команд ЮИД общеобразовательных школ |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 13,00 | 73,00 | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.9 | Мероприятие 5.9. Создание и организация транспортных площадок в общеобразовательных учреждениях городского округа | 01.01.2020 – 31.12.2024 | Итого | 73,00 | 365,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | Управление по образованию | Создание и организация транспортных площадок в общеобразовательных учреждениях городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 73,00 | 365,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.10 | Мероприятие 5.10. Приобретение светоотражающих значков для учащихся | 01.01.2020 – 31.12.2024 | Итого | 20,00 | 55,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | Управление по образованию | Приобретение светоотражающих значков для учащихся |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 20,00 | 55,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.11 | Мероприятие 5.11. Районный конкурс ЮИД | 01.01.2020 – 31.12.2024 | Итого | 30,00 | 150,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | Управление по образованию | Районный конкурс ЮИД |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 30,00 | 150,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.12 | Мероприятие 5.12. Районный конкурс «Зеленый огонек» среди ДОУ | 01.01.2020 – 31.12.2024 | Итого | 20,00 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | Управление по образованию | Районный конкурс «Зеленый огонек» среди ДОУ |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 20,00 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.13 | Мероприятие 5.13. Районный конкурс по ПДД | 01.01.2020 – 31.12.2024 | Итого | 10,00 | 50,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | Управление по образованию | Районный конкурс по ПДД |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 10,00 | 50,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.14 | Мероприятие 5.14. Смотр-конкурс образовательных учреждений на лучшую организацию работ по БДД | 01.01.2020 – 31.12.2024 | Итого | 11,00 | 55,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | Управление по образованию | Смотр-конкурс образовательных учреждений на лучшую организацию работ по БДД |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 11,00 | 55,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.15 | Мероприятие 5.15. Выставка декоративно-прикладного творчества «Законы дорог уважай!» среди образовательных учреждений городского округа | 01.01.2020 – 31.12.2024 | Итого | 11,00 | 55,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | Управление по образованию | Выставка декоративно-прикладного творчества «Законы дорог уважай!» среди образовательных учреждений городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 11,00 | 55,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.16 | Мероприятие 5.16. Выставка творческих детских работ «Дорога. Ребенок. Безопасность» | 01.01.2020 – 31.12.2024 | Итого | 11,00 | 55,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | Управление по образованию | Выставка творческих детских работ «Дорога. Ребенок. Безопасность» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 11,00 | 55,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.17 | Мероприятие 5.17. Областной смотр-конкурс ЮИД | 01.01.2020 – 31.12.2024 | Итого | 12,00 | 60,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | Управление по образованию | Областной смотр-конкурс ЮИД |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 12,00 | 60,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.18 | Мероприятие 5.18. Комплектование классов по ПДД | 01.01.2020 – 31.12.2024 | Итого | 60,00 | 300,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | Управление по образованию | Комплектование классов по ПДД |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 60,00 | 300,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.19 | Мероприятие 5.19. Светоотражающая краска для разметки площадки по ПДД | 01.01.2020 – 31.12.2024 | Итого | 40,00 | 200,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | Управление по образованию | Светоотражающая краска для разметки площадки по ПДД |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 40,00 | 200,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.20 | Мероприятие 5.20. Приобретение детских удерживающих устройств в рамках проведения праздника дня матери и ребенка | 01.01.2020 – 31.12.2024 | Итого | 10,00 | 50,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | Отдел культуры и делам молодежи | Приобретение детских удерживающих устройств в рамках проведения праздника дня матери и ребенка |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 10,00 | 50,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.21 | Мероприятие 5.21. Проведение детской викторины в рамках празднования всемирного дня защиты детей | 01.01.2020 – 31.12.2024 | Итого | 10,00 | 50,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | Отдел культуры и делам молодежи | Проведение детской викторины в рамках празднования всемирного дня защиты детей |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 10,00 | 50,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.22 | Мероприятие 5.22. Приобретение (обновление) материально-технических средств (муляжей, штендеров и др) для оказания помощи ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Серебряные Пруды | 01.01.2020 – 31.12.2024 | Итого | 0,00 | 400,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | Администрация городского округа Серебряные Пруды | Приобретение (обновление) материально-технических средств (муляжей, штендеров и др) для оказания помощи ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Серебряные Пруды |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 400,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |